NOVAGROUP

Frentes en Acción

Sistema de Gestión de Reservas

Grupo 2

Nuestro proyecto:

Sistema de Reservas: Un sistema para gestionar reservas en restaurantes, hoteles o eventos, con confirmaciones automáticas y Recordatorios.

Definición del Proyecto

El sistema de reservas es una aplicación que permite gestionar reservas en restaurantes, hoteles o eventos. Su objetivo es facilitar a los usuarios la creación, modificación y cancelación de reservas de forma rápida y organizada.
Además, el sistema enviará confirmaciones automáticas y recordatorios para evitar olvidos.

Objetivos

- Permitir registrar reservas fácilmente

- Evitar errores o duplicaciones

- Enviar confirmaciones automáticas

- Recordar a los usuarios sus reservas

- Organizar la información de clientes

Alcance

El sistema permitirá:

- Crear reservas

- Editar reservas

- Eliminar reservas

- Consultar disponibilidad

# 2. Cronograma del Proyecto

El proyecto se desarrollará en un período de 4 semanas, organizando las actividades por fases para asegurar un trabajo ordenado y eficiente.

| Semana | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Planificación y diseño | Definición del proyecto, creación del nombre y logotipo, análisis de requisitos e ideas generales del sistema. |
| Semana 2 | Diseño del sistema | Elaboración de diagramas (DER y de flujo), diseño de la base de datos y creación de mockups de la interfaz. |
| Semana 3 | Desarrollo | Programación del sistema (frontend y backend), implementación de funciones para crear, editar y eliminar reservas. |
| Semana 4 | Pruebas y presentación | Pruebas del sistema, corrección de errores, implementación de confirmaciones y recordatorios, preparación de la presentación final. |

# 3. Recursos Necesarios

3.1 Software

| Categoría | Herramienta / Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje Back-end | Python (Flask / Django) | Lógica del servidor y API |
| Lenguaje Front-end | HTML, CSS, JavaScript | Interfaz de usuario |
| Base de datos | SQL Server | Almacenamiento de reservas y usuarios |
| Control de versiones | Git + GitHub | Gestión del código fuente |
| Editor de código | Visual Studio / VS Code | Desarrollo del proyecto |
| Diseño de BD | SQL Server Management Studio o MySQL | Modelado y administración de datos |
| Comunicación | SMTP / smtplib (Python) | Confirmaciones y recordatorios automáticos |

3.2 Hardware

- Computadoras personales de cada integrante del equipo (mínimo 4 GB RAM, procesador dual-core)

- Servidor local

- Conexión a Internet para investigación, repositorio y herramientas en la nube

3.3 Documentación

- Especificación de Requisitos del Software (SRS)

- Diagrama Entidad-Relación (DER) de la base de datos

- Diagrama de flujo del proceso de reservas

- Mockups / prototipos de la interfaz de usuario

- Manual de usuario del sistema

- Manual técnico de instalación y configuración

- Bitácora semanal de avance del proyecto